ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ

Umowa nr ………………….

Zawarta w dniu ____ roku, pomiędzy Gminą……………., REGON …………, NIP …………. z siedzibą w: ……………………..,

reprezentowaną przez …………………………..

przy kontrasygnacie ……………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w przedmiocie:

Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Ziębice w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych) wniosek o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.04.01-02-0007/20, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "Umową", w celu należytej realizacji zamówienia w szczególności strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszania wątpliwości i problemów, a także reagowania i podejmowania decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy dostawy wraz z montażem pn. Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Ziębice w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok” w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach zamówienia.

- Przedmiot umowy ma charakter mieszany i obejmuje równocześnie dostawy i roboty budowlane. Montaż urządzeń ma charakter robót budowlanych a zakres tej części umowy ma być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

ZAKRES RZECZOWY

- Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określają dokumenty zamówienia, w szczególności:

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia „SWZ”.

- Warunki realizacji Przedmiotu umowy:

  - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz odpowiednim norm technicznym i przepisom BHP oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

  - Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

  - Całkowita łączna moc opraw nie może być większa niż 79 198W.

- Zamawiający może skorzystać z prawa opcji.

- Zamawiający określa rodzaj opcji:

  - w przypadku zwiększenia ilości wymienianych punktów oświetlenia w stosunku do ilości punktów oświetlenia przewidzianych do wymiany wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

  - wartość opcji stanowi do 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par_8_ust_1 umowy.

- Wynagrodzenie za dostawy realizowane w ramach prawa opcji wyliczone zostanie w oparciu o kosztorys, o którym mowa w par_4_ust_3_pkt_1, i będzie płatne na zasadach określonych w par_9 umowy.

- Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego, Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

OBOWIĄZKI STRON

- Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. Jeżeli Zamawiający uzna, że dana czynność wymaga pilnego działania, jest uprawniony do wykonywania czynności w dniach niebędących dniami roboczymi.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekazanie Wykonawcy infrastruktury oświetleniowej podlegającej modernizacji,

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,

  - dokonywanie odbiorów Przedmiotu umowy na zasadach określonych w par_7 niniejszej umowy,

  - regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w par_9 niniejszej umowy.

- Wykonawca, zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z Przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamówienia, z tym, że w zakresie części umowy dotyczącej robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy kosztorysu zgodnego z ofertą, sporządzonego metodą szczegółową zawierającego w szczególności:

    - liczbę porządkową,

    - podstawę obliczenia,

    - opis nakładów,

    - jednostki miary,

    - ilość nakładów,

    - koszt jednostkowy nakładu,

    - koszt robocizny,

    - koszt materiałów,

    - koszt sprzętu,

    - sumę kosztów bezpośrednich,

    - sumę kosztów z narzutami,

    - cenę jednostkową,

    - podsumowanie,

  - przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiąca zawierającego w treści: ustalenie kluczowych etapów realizacji zadania, rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową, cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli, prace i roboty które zrealizuje Podwykonawca lub/i Partner Konsorcjum (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

  - przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy wypełnionej Tabeli Doboru Urządzeń zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, wraz z obliczeniami fotometrycznymi zgodnymi z wymaganiami opisanymi w Tabeli Doboru Urządzeń oraz plikami fotometrycznymi dla zastosowanych w obliczeniach opraw w formacie eulumdat;

  - sukcesywnej aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgodą Zamawiającego oraz na jego wniosek;

  - opracowania projektu wykonawczego oraz uzgodnienia go z Tauron Nowe Technologie S.A.,

  - sporządzenia planu BIOZ,

  - uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne, niezbędnych dla należytego wykonania robót, a także dla należytego użytkowania przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą terenu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót; powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu; do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień; do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności:

    - uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na terenie budowy lub okalających teren budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód; Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

    - opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót;

    - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (o ile okaże się konieczne),

    - uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (o ile okaże się konieczne),

    - uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność); zgłoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych do właściwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na własny koszt wznowienie (odtworzenie) punktów geodezyjnych (jeżeli istnieje taka konieczność),

    - aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień z organami administracji publicznej i z Zamawiającym (o ile okaże się konieczne),

    - bieżąca obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robót wraz z naniesieniem na mapę zasadniczą; Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,

  - przejęcia całej infrastruktury oświetleniowej podlegającej modernizacji od Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie,

  - organizacji terenu budowy, wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich,

  - zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej; wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

  - prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją Przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym utworzenie systemu zarządzania oświetleniem ulicznym i włączenie wszystkich opraw celem sterowania; instalację zasilania opraw LED należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić zasilanie opraw w sposób ciągły 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,

  - umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na teren budowy, dokonywania oględzin wykonywanych robót, dokonywania oględzin materiałów dostarczanych na teren budowy, uczestniczenia przy próbach,

  - jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

  - zgłaszania pisemnie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego i poprzez wpis w dzienniku budowy, robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji, pod rygorem braku możliwości późniejszego powoływania się na przedmiotowe okoliczności oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych; w zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania; Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty; zgoda Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy; roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par_8_ust_1 i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

  - informowania na piśmie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót w terminie 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości,

  - likwidacji terenu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót,

  - przygotowania wymaganych dokumentów (zgodnie z postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przez Zamawiającego,

  - pokrycia wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych,

  - wykonania dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych,

  - przeprowadzenia badań koniecznych do oceny jakości robót,

- Z chwilą przekazania Wykonawcy infrastruktury oświetleniowej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone na tym mieniu lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczególności za:

  - następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

  - szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim,

  - szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji Przedmiotu umowy,

  - szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich.

- Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, terenów uprawnych, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów własnych, nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały, o których mowa w pierwszym zdaniu muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 7 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji Przedmiotu umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy i potwierdzone zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do wbudowania materiałów. Zatwierdzenie to musi zawierać (3 dni przed zastosowaniem) propozycję materiałów, urządzeń, wyrobów i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności. Wniosek materiałowy musi być zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaakceptowanie materiału dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie /z udziałem Podwykonawców

  - …………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać zakres i rodzaj zamówienia w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom zgodnie ze złożonym oświadczeniem w formularzu ofertowym)

  - Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znani podwykonawcy, podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w Przedmiot umowy (dostawa wraz z montażem). Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z Podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej wymienione postanowienia:

  - umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej;

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania wniosek o zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą wraz ze wzorem projektu umowy;

  - projekt umowy/umowa z Podwykonawcą nie może stać w sprzeczności z postanowieniami dokumentów zamówienia;

  - Wykonawca wskaże termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w projekcie umowy/umowie o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi;

  - Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o Podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach:

    - niespełniania wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 4;

    - zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 11;

  - niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

  - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

  - Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 5;

  - niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5 pkt 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;

  - umowa/projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać klauzulę, iż Podwykonawca nie może zawrzeć umowy z dalszym Podwykonawcą;

  - projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą;

  - postanowienia umowy określone w ust. 5 pkt 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian do projektu umowy/umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie Podwykonawcy, rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Do każdej faktury Wykonawca przedkłada dowody zapłaty Podwykonawcy oraz oświadczenia Podwykonawców z par_9_ust_5_pkt_2-4.

- Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego z powodu nie dołączenia do faktury dowodów zapłaty oraz oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust 8.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Za uchylanie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia należnego Podwykonawcom uznane będzie:

  - brak przedłożenia w wymaganym terminie dowodów zapłaty;

  - brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń Podwykonawców o dokonanej zapłacie należnego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy wyznaczając termin 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

- Wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, wynikających z wyłącznej winy Podwykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie Przedmiotu umowy jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach podanych w kosztorysie, o którym mowa w par_4_ust_3_pkt_1 za wykonanie prac pomiędzy cenami określonymi umową, Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin wykonania Przedmiotu umowy: do dnia 20 grudnia 2022 roku.

- Przez termin wykonania przedmiotu umowy należy rozumieć dzień podpisania protokołu końcowego odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po protokolarnym przekazaniu infrastruktury oświetleniowej Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz właścicielem sieci, nie później niż do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów Przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w par_4_ust_3_pkt_2.

WARUNKI ODBIORU

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

  - odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy.

- Odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy.

- Do dokonania odbioru częściowego i końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru częściowego/końcowego Przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru częściowego/końcowego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

- Strony ustalają, że po wykonaniu Przedmiotu umowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu dostawy i gotowości do odbioru Przedmiotu umowy.

- Części Przedmiotu umowy, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi pismem, a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu Przedmiotu umowy. Potwierdzeniem dokonania częściowego odbioru Przedmiotu umowy będzie protokół odbioru częściowego stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

- Rozliczenie wynagrodzenia:

  - z wnioskiem o odbiór częściowy i odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,

  - inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres zrealizowanych dostaw oraz robót budowlanych i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

  - inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości,

  - Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

  - jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy,

  - potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę pismem o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia prac przez Komisje odbiorową.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający będzie miał prawo odmówić rozpoczęcia czynności odbiorowych. Za nową datę zgłoszenia i odbioru robót będzie uznany termin, w którym Wykonawca dostarczył komplet w/w dokumentów z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji wynikających z zapisów zawartych w par_12_ust_1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgłosi Przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu stwierdzonych uchybień.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo:

    - obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla wadliwie wykonanego Przedmiotu umowy,

    - zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla wadliwie wykonanego Przedmiotu umowy;

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów Przedmiotu umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W przypadkach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio elementów Przedmiotu umowy, jako wadliwych.

- Postanowienia ust. 9-12 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w par_2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto ……… zł (słownie: ……… złotych...../l00), w tym podatek VAT w wysokości ... % co daje kwotę …	zł (słownie: złotych ..../l 00), wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: .. zł (słownie: złotych .../100),

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz par_14 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, iż rozliczenie za realizację Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury częściowej za wykonaną część Przedmiotu umowy na podstawie przedłożonego protokołu odbioru częściowego o którym mowa w par_7_ust_5 oraz faktury końcowej po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy o którym mowa  par_7_ust_11.

- Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia.

- Płatnikiem faktury będzie: Gmina Ziębice.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy………………………………

- Faktury o których mowa w pkt 1, Wykonawca składa wraz z:

  - protokołem Odbioru częściowego wraz z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym rozliczeniem wynagrodzenia, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy dostaw i robót zrealizowanych przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części dostaw i robót zrealizowanych przez Podwykonawców w ramach odbieranej części Przedmiotu umowy,

  - kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców za zrealizowane przez nich dostawy i roboty,

  - kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę,

  - a w przypadku braku dostaw lub robót zrealizowanych przez Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego części Przedmiotu umowy, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawców w tym zakresie.

RĘKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru Przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.

- Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę.

- Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni.

- W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

GWARANCJA JAKOŚCI

- Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres _____ miesięcy, licząc od dnia następującego po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.

- Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny jako element dokumentacji powykonawczej. Treść stanowi załącznik do umowy.

- Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

- W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do części Przedmiotu umowy objętej naprawą. Przepis par_10_ust_9 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - zwłoki w oddaniu określonego w umowie Przedmiotu umowy, w terminie, o którym mowa w par_6_ust_1 - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w par_8_ust_1 pozostałego do zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w par_8_ust_1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w par_8_ust_1 pozostałego do zafakturowania zgodnie z aktualnym na dzień odstąpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy - w wysokości 5 % kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy na zasadach określonych w par_5 niniejszej umowy,

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

  - zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek,

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie kosztorysu, o którym mowa w par_4_ust_3_pkt_1 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie harmonogramu rzeczowo–finansowego o którym mowa w par_4_ust_3_pkt_2, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie Tabeli Doboru Urządzeń o której mowa w par_4_ust_3_pkt_3 wraz z obliczeniami fotometrycznymi oraz plikami fotometrycznymi, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji Przedmiotu umowy lub usunięcia wad, kary umowne będą liczone od nowych terminów.

- Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w par_8_ust_1.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelności z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej), o ile z odrębnych przepisów nie wynika inaczej.

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie została zapłacona.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

    - Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu 30 dni nie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy;

    - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji przedmiotu umowy;

    - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

    - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentami zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach z zastrzeżeniem ust. 5;

    - Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w par_5_ust_10 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego;

    - Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

    - Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

      - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

      - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.,

      - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

  - Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 oraz pkt 4-6 zastosowanie ma  par_12_ust_1_pkt_3.

  - W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

    - Wykonawca zabezpieczy przerwany przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

    - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw przerwanych,

    - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji przedmiotu umowy w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę,

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu umowy przerwanego oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia.

  - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania upoważnienia sądu do zastępczego wykonania zobowiązania.

ZMIANY UMOWY

- Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Istotność zmiany należy rozpatrywać na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

    - Zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w dokumentach zamówienia w przypadku:

      - konieczności wykonania dostaw lub robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad1 dokumentów zamówienia;

      - konieczności wykonania dostaw lub robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentach zamówienia przekazanych przez Zamawiającego a ich wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania inwestycji objętej umową;

    - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych dostaw lub robót okazało się zbędne, gdyż zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych dostaw lub robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres dostaw i robót nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu dostaw lub robót z uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu o którym mowa w par_4_ust_10_pkt_1 Umowy.

    - Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

      - podwyższą jakość wykonanego Przedmiotu umowy,

      - zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

      - pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

      - pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji Przedmiotu umowy po ich zakończeniu.

    - Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Przedmiotu umowy lub materiałów przewidzianych w dokumentach zamówienia w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentach zamówienia, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie przedmiotu umowy, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

    - Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót.

    - Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.

    - Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku:

      - zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa,

      - innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.

    - Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.

    - Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy:

      - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub znacznie utrudniających realizację robót. Wykonawca powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe uniemożliwiły lub znacznie utrudniły realizację robót budowlanych (np. wystąpiła powódź, huragan, temperatury lub opady, nawodnienie gruntu, itp. Jednocześnie Wykonawca powinien tak zaplanować roboty budowlane, aby uwzględnić charakterystyczne dla danej pory roku warunki atmosferyczne. Przez powyższe należy rozumieć warunki atmosferyczne, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi przepisami uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych: np. uniemożliwiające pracę sprzętu, temperatura poniżej 0oC albo wystąpienie opadów śniegu lub ciągłych opadów deszczu przekraczających 0,1 l/m2 w ciągu doby przez co najmniej 3 dni z rzędu lub jeżeli z uwagi na zastosowane materiały lub technologie należyte wykonanie umowy wymaga ich stosowania w określonych warunkach atmosferycznych wynikających ze wskazań producenta, instrukcji itp. a takie warunki nie występują;

      - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub terenowymi, a w szczególności:

        - niewybuchy i niewypały;

        - wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

        - odmienne od przyjętych w dokumentach zamówienia warunki terenowe 
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

        - wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, urządzeń w stosunku do danych wynikających z dokumentów zamówienia przekazanych przez Zamawiającego co spowodowało wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

      - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
a w szczególności:

        - wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

        - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentach zamówienia;

      - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

        - wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

        - opóźnienia w wydaniu decyzji zezwoleń uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

        - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

        - wprowadzenia kwarantanny w związku z epidemią;

      - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

      - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez Siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają, w szczególności:

        - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

        - pożar, zalanie,

        - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,

        - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-f termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

    - Zmiana obowiązującej stawki VAT:

      - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

      - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

    - Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

    - Jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

    - Zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio.

    - Zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w pkt 13:

      - zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców;

      - zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców;

      - zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa;

      - zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

    - Zmianę osób odpowiedzialnych za:

      - kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie 
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robót (jeśli zostali określeni) będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności określonej w SWZ, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z umową dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy/robót oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane);

      - nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w związku z pandemią choroby COVID-19 w okolicznościach wskazanych poniżej:

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

- okoliczności, o których mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy.

- W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych Wykonawców.

- Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w pkt 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w pkt 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
o których mowa w pkt 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w pkt 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z pkt 5.

- Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące 
kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, 
w stanowisku, o którym mowa w pkt 4, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

- W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca 
i Podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania Umowy zmienionej zgodnie z pkt 5.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron,
za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

PRZEDSTAWICIELE STRON I UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

- Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą:

  - ………………..

  - ………………..

- Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.

- Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania Przedmiotu umowy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe:

  - Wykonawca:

  - Zamawiający:

- Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także wymienionym w ust. 6. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o którym mowa w ust. 6 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone.

PRAWA AUTORSKIE

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w par_2 podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu, o którym mowa w ust. 1 sporządzonym w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. Prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego niniejszą umowa, całość autorskich praw majątkowych do oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektanta/ów - autora/ów opracowań.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych w celu wykonania lub zlecania innym podmiotom zależnych praw autorskich, wtedy, gdy dojdzie do zaniechania przez Wykonawcę wykonania w wyznaczonym terminie bądź przystąpienia do wykonania czynności wynikających z umowy, które może skutkować opóźnieniem terminów wynikających z umowy, bądź powodować zagrożenie oczekiwanej jakości Przedmiotu umowy bądź gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowań będących Przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z dzieła, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

  - prawo do realizacji ekspozycji;

  - utrwalanie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie;

  - zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera;

  - wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

  - najem i użyczenie egzemplarzy;

  - rozpowszechnianie w całości lub

  - we fragmentach w sieci informatycznej;

  - modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu;

  - prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania (również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

  - udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

  - wielokrotnego użycia przez Zamawiającego

  - korzystania i używania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywany Przedmiot umowy, w szczególności w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

- Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Dzieła.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi na Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych Przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru poszczególnych opracowań i zapłaty wynagrodzenia w części dotyczącej tych opracowań.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: ______________ zł w formie wskazanej w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, w szczególności:

- w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,

- braku odbioru przedmiotu umowy z powodu wad,

- przesunięcia terminu gwarancji z powodu zawieszenia biegu terminu,

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zastosowanie 
ma art. 452 ust. 8-10 ustawy Pzp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:

    - ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

    - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 
o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej,

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiającego,  1 egzemplarz dla Wykonawcy.

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

# Footnotes

Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których:

- projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego,

- zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne nieprawidłowości 
w stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał dokumentację projektową

niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie były ujęte 
w ofercie wykonawcy

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji 
na rynku budowlanym.